**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0146300017620000005**

**На выполнение работ по озеленению на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области**

(Идентификационный код закупки 203481300119948130100100070008130244)

«16» марта 2020 г.

Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице Главы администрации Коростелева А.И., действующего на основании Устава и в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Мир растений»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального Директора Логинова О.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с условиями определения подрядчика (извещение № 0146300017620000005 от 20.02.2020г.), заключили настоящий контракт на выполнение муниципального заказа (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ**
   1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнить работы по озеленению на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области (далее – Объект), согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1 к контракту).
   2. Существенными условиями Контракта для Сторон являются условия, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: цена, сроки, качество работ.
   3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Контракта.
   4. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.
2. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**
   1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, выданную банком, или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от НМЦК : 17460,83 Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей 83 копейки **[[1]](#footnote-1)**.

В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии, Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=D7B8BF705C5DBFD5C605A4CAE7BE14A20EC421AF5B247FB34CEFC181D5F953EAAB3A670EF25DC9DEBA27C5187CC377E98D2B5CBCIENBN) Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=D7B8BF705C5DBFD5C605A4CAE7BE14A20EC421AF5B247FB34CEFC181D5F953EAAB3A670AF4579E8FF7799C483E887AEF95375CBAFCEED5FCIFNCN) настоящего Федерального закона.

* 1. «Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаются Подрядчику в течение 10 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом.
  2. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
  3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта **распространяется на:**
     1. Все обязательства по настоящему Контракту, в том числе, на обязательства Подрядчика выполнить работы, определенные в п. 1.1.
     2. На уплату неустоек в виде пени, штрафа, предусмотренных Контрактом, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Контракту. В случае если работы не оказаны, или оказаны с нарушениями условий Контракта, Заказчик взыскивает неустойку в виде пени, штрафа (в случае неоплаты Подрядчиком в добровольном порядке) с гаранта или из суммы денежных средств, внесенных Подрядчиком на счет, указанный Заказчиком, в пределах размера обеспечения исполнения Контракта.
  4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента заявления соответствующего требования Заказчиком предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере. Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

* 1. Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме фактически понесенный ущерб, связанный с предоставлением недействительного обеспечения.
  2. В случае не предоставления надлежащего обеспечения в указанный срок, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
  3. Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом контракта при наличии статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено» в реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС.
  4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
  5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  6. Стороны не несут ответственности за неисполнение Контракта в случае возникновения форс-мажорных, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих выполнению Контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение Контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

2.14. Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=518DD2CC31DA19CC837E8AA6F8667FCAA87720FF13F55749CCCFBA92BD875C2D0A4AAF4B945D15E79514281C59D6CBE2778FB0441111047FR51BP) Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ**
   1. Работы по муниципальному контракту выполняются: с момента заключения контракта до 05.05.2020г.
   2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
2. **Цена контракта и порядок расчетов**
   1. Цена работ по Контракту составляет 349216 рублей 63 копейки (Триста сорок девять тысяч двести шестнадцать рублей 63 копейки)[[2]](#footnote-2), в том числе НДС[[3]](#footnote-3) нет.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Контракта уменьшается на сумму, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате работ не производится.

* 1. Цена Контракта включает в себя стоимость всех услуг, подлежащих оказанию в соответствии с п.1.1. Контракта, в том числе расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по Контракту, а также расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, штрафов и других обязательных платежей.
  2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, и может быть изменена в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законодательством Российской Федерации, нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Допускается изменение (увеличение, уменьшение) предусмотренного Контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением.

* 1. Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные средства.
  2. При уменьшении Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий по цене и (или) объемам работ Контракта путем направления Подрядчику предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях по цене и (или) объемам работ, предусмотренных Контрактом.
  3. Оплата за выполненные работы производится не более 10 рабочих дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 с приложением всех необходимых расчетов), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС- 3), счета-фактуры или счёта (за исключением случаев, когда представление указанных документов не предусмотрено действующим законодательством), исполнительной документации в соответствии с п.5.2 Контракта.
  4. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика в письменном виде о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 рабочих дней со дня изменения расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

* 1. Оплата выполняемых по Контракту работ осуществляется без авансовых платежей.
  2. Промежуточные платежи настоящим контрактом предусмотрены по усмотрению Заказчика.
  3. Стоимость принимаемых работ определяется как сумма произведений, принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие расценки с учетом аукционного коэффициента К=\_\_\_\_\_.

1. **порядок сдачи-приемки работ**

5.1. «Подрядчик» выполняет работы согласно техническому заданию и приложениями к нему.

5.1.1. Превышение «Подрядчиком» сметных объемов и стоимости работ, происшедшие по вине «Подрядчика», выполняются «Подрядчиком» за свой счет.

5.1.2. «Подрядчик» информирует «Заказчика» незамедлительно о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ, а также в случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения «Заказчика»).

5.1.3. При обнаружении «Заказчиком» некачественно выполненных работ в процессе производства и приемки объемов по контракту, своими силами и без увеличения общей стоимости в согласованные сроки переделывает их и устраняет недостатки.

5.2. «Заказчик»:

5.2.1. Назначает своего представителя, который принимает участие в контроле хода выполнения работ, их сдаче, согласовывает и выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

5.2.2. Подписание актов выполненных работ производится после предоставления всей документации.

5.2.3. Приемка объекта «Заказчиком» производится в течение 30 дней с момента окончания работ и предоставления «Подрядчиком» акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

5.2.4. В процессе оформления акта об окончании работ заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественное их выполнение, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов или сертификатов на применяемые материалы, требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

5.2.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу своими силами или привлечь экспертов, экспертные организации.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приеме результатов приемочная комиссия учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае если Заказчиком установлено некачественное выполнение работ, или объем выполненных работ не соответствует настоящему контракту и приложений к нему, Подрядчик в течение 20 дней обязан исправить выявленные нарушения, а так же представить повторную экспертизу, подтверждающую соответствие выполненных работ условиям муниципального контракта.

Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты предоставления повторной экспертизы подписывает акт приемочной комиссии, который и будет считаться документом о приемке выполненных работ.

5.2.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 3-х дневный срок после их обнаружения.

5.2.7. Если Акты выполненных работ составлены с нарушениями, Подрядчик обязан устранить недостатки, неточности, некорректность оформления и предоставить Заказчику новые Акты выполненных работ для подписания.

5.2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.2.9. Отказ от подписи в актах не является основанием для отказа Подрядчика от уплаты штрафных санкций за не оказанные услуги и за услуги, качество которых признано неудовлетворительным. В случае отказа Подрядчика подписать акт или уклонения от его подписания, неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

1. **права и обязанности сторон**

6.1. **«Подрядчик» обязуется**:

6.1.1. Представить «Заказчику» в течение трех рабочих дня с даты заключения муниципального контракта приказ о назначении представителей «Подрядчика», ответственных за производство работ и график производства работ.

6.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом все работы п.1.1. согласно технического задания с надлежащим качеством, в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и сдать работы «Заказчику» в установленном порядке.

6.1.3. Во время проведения работ обеспечить соблюдение норм техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности и общий порядок на объектах, не создавать помех для транспорта, проезжающего по дорогам.

6.1.4. Восстановление и ремонт объектов благоустройства (деревья, кустарники, газоны, цветники, ограждения, малые архитектурные формы, покрытие дорожной сети, бортовой камень и др.), поврежденных в ходе выполнения работ, осуществляется силами и за счет «Подрядчика».

6.1.5. Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов и разрешены к использованию на территории РФ.

6.1.6. Работы выполняются из материалов и с помощью оборудования и техники «Подрядчика».

6.1.7. Предоставить «Заказчику», возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов.

6.1.8. Представитель «Подрядчика» обязан участвовать в совещаниях, по вопросам, связанным с выполнением хода работ и исполнением условий контракта.

6.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».

6.1.10. В случаях, указанных в п. 6.1.9, срок исполнения обязательств по Контракту соответственно продлевается на срок, необходимый для выявления, устранения причин (обстоятельств), что подтверждается соответствующим двухсторонним актом.

6.1.11. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, согласований, сертификатов, свидетельств на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за выполнение работ без разрешительной документации несет Подрядчик.

6.1.12. Предоставить согласованные ОГБДД ОМВД России по Липецкому району и утвержденные схемы организации дорожного движения на время производства работ (до их начала).

6.1.13. При производстве работ в ночное время получить согласование Заказчика на производство данных работ.

6.2. **«Подрядчик» вправе:**

6.2.1. Получить оплату за работы, выполненные качественно и в установленные сроки в соответствии с настоящим контрактом.

6.3. **«Заказчик» обязуется**:

6.3.1. Выделить ответственных представителей для постоянной связи с «Подрядчиком» решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

6.3.2. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный «Заказчиком».

6.3.3. Оплатить фактически выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

6.4. **«Заказчик» вправе**:

6.4.1. Требовать от «Подрядчика» в течение трех рабочих дня с даты заключения муниципального контракта приказ о назначении представителей «Подрядчика», ответственных за производство работ и утвержденный график производства работ.

6.4.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком» обязательств по контракту.

6.4.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в ходе проверки выполненных работ.

6.4.4. Отказать в оплате «Подрядчику» выполненных им работ, в случае несоблюдения раздела 4 настоящего контракта.

6.4.5. В случае получения письменного отказа «Подрядчика» от устранения недостатков, или в случае уклонения «Подрядчиков» от исправления недостатков, привлечь в порядке, установленном Законодательством РФ для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет «Подрядчика».

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. «Подрядчик» гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в контракте и Техническом задании.

7.2. При повреждении иных объектов или их элементов, непосредственно не подразумевающих воздействия на них выполняемых работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.3. Подрядчик обязуется устранить все дефекты, согласно акту в установленный срок.

7.4. Подрядчик гарантирует качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими техническими нормами.

7.5. В целях предоставления «Подрядчиком» гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере **5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 17460,83 (Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей) 83 копейки.** НДС не облагается.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется «Подрядчиком» самостоятельно.

В случае предоставления «Подрядчиком» обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации л/с 05463004030)

ИНН 4813001199

КПП 48130101

Р/С 40302810145253000057 В ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК

БИК 044206001

ОКТМО 4260440

**Назначение платежа:** Денежные средства для обеспечения гарантийных обязательств на выполнение работ по озеленению территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, НДС не облагается.

Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет «Заказчика» является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

*Подписание итогового документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления «Подрядчиком» обеспечения гарантийных обязательств.*

«Подрядчик» вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить «Заказчику» взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный «Заказчиком» счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве «Заказчика» на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование «Заказчика» об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии определяется «Подрядчиком» самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения «Подрядчиком» гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату «Подрядчику». Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в Контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации «Подрядчика» или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет «Подрядчик».

7.6. По окончанию гарантийного срока, указанного в техническом задании «Заказчик» возвращает «Подрядчику» обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту в течении 10 дней.

7.7. Обязательство «Заказчика» по возврату «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту, считается исполненным в день списания соответствующей суммы с лицевого счета «Заказчика», для ее зачисления на счет «Подрядчика».

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей «Подрядчик» в полном объеме несет ответственность:

* перед «Заказчиком» и третьими лицами за ущерб, причиненный в результате некачественного оказания или неоказания услуг по настоящему контракту, в течение срока действия настоящего контракта и гарантии в нем определенной;
* при нарушении сроков начала и окончания услуг;
* за риск случайного уничтожения или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы или действиями третьих лиц.
  1. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом «Заказчик» вправе потребовать уплаты неустойки (согласно Постановления Правительства от 30 августа 2017 г. N 1042.).
  2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Ответственность Подрядчика в виде пени наступает в том числе в следующих случаях:
* В случае невыполнения части услуг в срок, установленный Контрактом;
* В случае, если результат услуг не сдан в срок, установленный контрактом;
* В случае, если недостатки оказанных услуг или результата услуг не устранены в срок, указанный заказчиком;
* Несвоевременное исполнение требований заказчика.
  1. Ответственность Подрядчика в виде штрафа наступает в том числе в следующих случаях:
* Если Подрядчик приступил к выполнению услуг, для выполнения которых необходимо получение разрешения, до получения такого разрешения;
* Неисполнения обязательных указаний заказчика;
* Неисполнение требований заказчика;
* В случае отказа Подрядчика устранять недостатки, выявленные при приемке этапа услуг, либо результата услуг;
  1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, [«Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копеек)[[4]](#footnote-4)](file:///C:\Users\User\Documents\ГИПЕР%20Ссылки\Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2025%20ноября%202013%20г.%20N%201063%20'.rtf#процпостав) от цены контракта.
  2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/0)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копеек)[[5]](#footnote-5).
  3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_копеек[[6]](#footnote-6) .
  4. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств или устранения нарушений.
  5. «Подрядчик» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, заключившими договоры с «Подрядчиком».
  6. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
  7. В случае неисполнения «Подрядчиком» обязательств по контракту, установленные муниципальным контрактом или актом о выявленных недостатках (п.8.4. контракта), «Заказчик» направляет «Подрядчику» претензию об устранении допущенных нарушений. Указанная претензия должна направляться заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена нарочно с отметкой о получении.
  8. По истечении суток с момента получения «Подрядчик» обязан дать ответ на претензию. В случае если в установленный срок «Заказчиком» не получен ответ на претензию, либо получен отказ от выполнения обязательств, либо «Подрядчик» не исполнил обязательства в сроки, указанные в претензии, «Заказчик» вправе обратиться в суд с заявлением о понуждении исполнения гарантийных обязательств с последующим внесением «Подрядчика» в реестр недобросовестных партнеров.
  9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» несет ответственность в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек[[7]](#footnote-7).
  10. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
  11. В случае, если «Заказчик» будет подвергнут административной ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных «Исполнителю» услуг по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых «Подрядчик» обязан соблюдать в ходе реализации контракта, «Подрядчик» обязуется в полном объеме возместить «Заказчику» убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
  12. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и устранения нарушений прав другой Стороны по настоящему контракту.
  13. Во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в установленном законом порядке с уплатой Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
  14. «Заказчик» не несет ответственности за задержки в получении «Подрядчиком» средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с услугой финансовых органов по перечислению средств. Расчеты с «Подрядчиком» производятся в соответствии с бюджетным финансированием, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления.
  15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
  16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
  17. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=B9CA1DF241717A0EBF4354B1362D80BCE4F574FC22344C29647FF059841B7A4EA0BA2EB0F7230E7C683EA62A6CCE5B1EFBA58391B1475542gCEAL) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

1. **ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**
   1. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта  
      в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
   2. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:
      1. Если «Подрядчик» не приступает к исполнению Контракта или выполняет работы с нарушением сроков более чем на 10 календарных дней по представленному графику производства работ (п.2 ст.715 ГК РФ), за исключением погодных условий;
      2. Нарушение «Подрядчиком» сроков (два или более раза) выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
      3. Отказа от устранения или не устранения допущенных «Подрядчиком» отступлений  
         от требований технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний «Заказчика», в том числе изложенных в мотивированном отказе в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного «Заказчиком», в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта (п.3 ст.715 ГК РФ).
   3. «Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что «Подрядчик» и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение «Заказчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

«Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

* 1. В случае нарушения «Заказчиком» своих обязанностей по контракту, в частности непредоставление технической документации или подлежащей, препятствия исполнению контракта «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, «Подрядчик» вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта.

Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» требований настоящей части считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком», подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает  
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

«Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

* 1. При расторжении Контракта расчеты между Сторонами за выполненные работы по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных «Заказчиком» к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с «Подрядчика» в качестве неустойки или компенсации причиненных «Заказчику» убытков, в случае нарушения «Подрядчиком» условий Контракта.
  2. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

1. **ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих выполнению настоящего контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта (форс-мажор).

10.3. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, выданными компетентными государственными органами.

10.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**
   1. Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику подписанного контракта и действует до 05.05.2020г.
   2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторонами, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
   3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.
   4. Изменения и дополнения к Контракту являются действительными, если они имеют письменную форму и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта с момента их подписания обеими Сторонами  
      и включения в реестр контрактов.
   5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
   6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. **ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Липецкой области.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области РФ  398501, Липецкая обл., Липецкий район.,  с. Кузьминские Отвержки, ул.Молодежная,1  ИНН 4813001199, КПП 481301001  р/с 40204810145250000815  Отделение Липецк, г.Липецк  БИК 044206001  Тел. +7(4742)76-65-72 | Общество с ограниченной ответсвенностью «Мир растений»  399610 г. Липецк, ул. Советская, д.64, офис 310а.  ИНН 4826066450 КПП 482601001  р/с40702810535000009444  Отделение№8593 Сбербанка России г. Липецк  к/с 30101810800000000604  БИК 044206604  +7 9513028884 |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Коростелев  МП | **ПОДРЯДЧИК**  О.В. Логинов  МП |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 0146300017620000005 от \_\_\_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет**

1. В случае если предложенная участником закупки цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. [↑](#footnote-ref-1)
2. «Заказчик» уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Заказчиком». [↑](#footnote-ref-2)
3. в случае, если «Подрядчик» имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС 20 % **\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей \_\_\_\_\_ копеек(прописью\_\_\_\_\_\_\_\_)» заменяются на слова «НДС не облагается». [↑](#footnote-ref-3)
4. *Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042:*

   *а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 0,5 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

   *д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

   *е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

   *ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

   *3) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);*

   *и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042:*

   *а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

   *а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

   *10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

   *10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042:*

   *а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

   *б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042:*

   *а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

   *б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

   *в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

   *г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.* [↑](#footnote-ref-7)